- АДМИНИСТРАЦИЯ   ЮРЬЕВЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 10.06.2019   №  216______

- г. Юрьевец

О внесении изменений в постановление администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 г. № 524 «Об утверждении муниципальной программы Юрьевецкого муниципального района  «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   постановлением администрации Юрьевецкого  муниципального района Ивановской области от 23.09.2013 г. № 487 «О переходе к формированию бюджета Юрьевецкого муниципального района на основе муниципальных программ Юрьевецкого муниципального района», в связи с уточнением объема финансирования программы, утвержденного решением Совета Юрьевецкого муниципального района от 24.12.2018 № 185 «О бюджете Юрьевецкого муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация Юрьевецкого муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 14.10.2013 г. № 524 «Об утверждении муниципальной программы Юрьевецкого муниципального района  «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района»:

В Приложении к постановлению:

1.1. В паспорте программы «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы (в разбивке  по   годам реализации) изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы (в разбивке по годам реализации) | - Общий объем бюджетных ассигнований: - - 2014 год – 9 382 150,00 руб. - - 2015 год – 1 965 940,95 руб. - 2016 год – 81 250,0 руб. - 2017 год – 0,0. руб. - 2018 год – 579 497,00 руб. - 2019 год – 78 597 960,0 руб. - - 2020 год – 174 593 870,0 руб.; - - 2021 год – 402 581 070,0 руб.; - - 2022 год – 43 705 320,0 руб., в том числе: - бюджет Юрьевецкого муниципального района: - - 2014 год – 108 250,00 руб. - - 2015 год – 81 440,95 руб. - 2016 год – 81 250,0 руб. - 2017 год – 0,0 руб. - 2018 год – 579 497,00 руб. - 2019 год – 785 980,0 руб. - - 2020 год – 1 745 940,0 руб.; - - 2021 год – 4 025 810,0 руб.; - - 2022 год – 43 705 320,0 руб. - областной бюджет: - - 2014 год – 9 273 900,00 руб. - - 2015 год – 1 884 500,00 руб. - 2016 год – 0,0 руб. - 2017 год – 0,0 руб. - 2018 год – 0,0 руб. - 2019 год – 77 811 980,0 руб. - 2020 год – 172 847 930,0 руб. - 2021 год – 398 555 260,0 руб. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», программы «Развитие водохозяйственного комплекса Юрьевецкого муниципального района» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3. В паспорте подпрограммы «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС» строку: «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в разбивке по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в разбивке по годам реализации) | - Объем бюджетных ассигнований: - - 2014 год – 9382150,00 руб. - - 2015 год – 1965940,95 руб. - 2016 год – 81250,0 руб. - 2017 год – 0,0 руб. - 2018 год – 492 497,0 руб. - 2019 год – 78 597 960,0 руб. - - 2020 год – 174 593 870,0 руб. - - 2021 год – 402 581 070,0 руб. - - 2022 год – 43 705 320,0 руб., в том числе: - бюджет Юрьевецкого муниципального района: - - 2014 год – 108250,00 руб. - - 2015 год – 81437,95 руб. - 2016 год – 81250,0 руб. - 2017 год – 0,0 руб. - 2018 год – 492 497,0 руб. - 2019 год – 785 980,0 руб. - - 2020 год – 1 745 940,0 руб. - - 2021 год – 4 025 810,0 руб. - - 2022 год – 43 705 320,0 руб - областной бюджет: - - 2014 год – 9 273 900,00 руб. - - 2015 год – 1 884 500,00 руб. - 2016 год – 0,0 руб. - 2017 год – 0,0 руб. - 2018 год – 0,0 руб. - 2019 год – 77 811 980,0 руб. - 2020 год – 172 847 930,0 руб. - 2021 год – 398 555 260,0 руб. |
| --- | --- |

1.4. Раздел 4 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС» изложить в новой редакции, согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 10 статьи 8 Устава Юрьевецкого муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Юрьевецкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Юрьевецкого муниципального района                            Ю.И.Тимошенко

Приложение №1

к постановлению администрации

Юрьевецкого муниципального района

- от 10.06.2019  № 216_

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС», в.т.ч.: | 9382150,00 | 1965940,95 | 81250,0 | 0,0 | 492497,0 | 78597960,0 | 174593870,0 | 402581070,0 | 43705320,0 |
|  | Областной бюджет | 9273900 | 1884500,00 | 81250,0 | 0,0 | 0,0 | 77811980,0 | 172847930,0 | 398555260,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 108250,00 | 81440,95 | 81250,0 | 0,0 | 492497,0 | 785980,0 | 1745940,0 | 4025810,0 | 43705320,0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение состояния особо охраняемой природной территории местного значения - острова «Асафовы горы», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 87000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 87000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения «Пойма торфоболота Чистое», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | Итого по программе | 9382150,00 | 1965940,95 | 81250,0 | 0,0 | 579497,0 | 78597960,0 | 174593870,0 | 402581070,0 | 43705320,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Юрьевецкого муниципального района

- от  10.06.2019   №  216_

4.Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Мероприятия по предотвращению возникновения ЧС на водных объектах, связанных с неудовлетворительным состоянием ГТС»

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат, эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Юрьевец Юрьевецкого района Ивановской области» | Всего | 2727000,0 | 1965940,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2700000,0 | 1884500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 27000,0 | 19035,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция гидротехнического сооружения в г.Юрьевец, Юрьевецкого района Ивановской области», реконструкция гидротехнического сооружения в г. Юрьевец Юрьевецкого района Ивановской области | Всего | 6655150,0 | 62405,0 | 81250,0 | 0,0 | 296110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 6573900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 81250,0 | 62405,0 | 81250,0 | 0,0 | 296110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Юрьевец Ивановской области»(корректировка с учетом выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности. |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция гидротехнического сооружения в г.Юрьевец Ивановской области (корректировка с учетом выполненных работ по реконструкции и капитальному ремонту) (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78597960 | 174593870 | 402581070 | 43705320,0 | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77811980 | 172847930 | 398555260 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785980 | 1745940 | 4025810 | 43705320,0 |  |
| ИТОГО |  | 9382150,0 | 1965940,95 | 81250,0 | 0,0 | 492497,0 | 78597960 | 174593870 | 1402581070 | 43705320,0 |  |

* Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы  будет уточняться при  утверждении  распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ в рамках реализации государственной программы Ивановской области "Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области"