Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

| ПАСПОРТ муниципальной программы " Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении " 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства и развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района |
| Период (этапы) реализации | 2017-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | - 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области. - 2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. - 3. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области. - 4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем бюджетных ассигнований, руб. — 70 909 543,83 руб., в т.ч.: 2025 — 21 403 630,73 руб. 2026 — 23 529 562,29 руб. 2027 — 25 976 350,81 руб. |

| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(км). | 0,611 | 0,820 | 0,820 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) | 43,13845 | 43,958455 | 43,958455 |  |
| Общая протяженность объектов на дорожной сети муниципального образования, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 2698 |  |  |  |
| Доля протяженности дорожной сети муниципального образования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (%) | 57,7 |  |  |  |
| Ремонта асфальтобетонного покрытия придомовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установка дорожных знаков | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Установка автобусных павильонов | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <*> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение ведомственного проекта: Управление архитектуры, строительства и развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района; МКУ ЕДДС» |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | - повышение обеспеченной скорости движения автомобилей и улучшение доступности автомобильных дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения; - повышение удобства и безопасности поездки, сокращение времени пребывания пассажиров в пути, снижение ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую среду; - стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения Юрьевецкого городского поселения; - повышение уровня инвестиционной привлекательности территории муниципального образования Юрьевецкое городское поселение Ивановской области. | - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных образований Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог(км).; - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ивановской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км); - Общая протяженность объектов на дорожной сети муниципального образования, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (км); _ Доля протяженности дорожной сети муниципального образования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (%). |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выполнение мероприятий по содержанию (ремонту) автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект "Обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение ведомственного проекта: Управление архитектуры, строительства и развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района; МКУ ЕДДС» |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на дорожной сети г.Юрьевец | Повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах Юрьевецкого городского поселения | Ремонта асфальтобетонного покрытия придомовых территорий; Установка дорожных знаков; Нанесение горизонтальной дорожной разметки; Установка автобусных павильонов. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дорожной сети г.Юрьевец |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Устройство объектов дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Определение максимально допустимой нагрузки на автомобильные дороги местного значения г.Юрьевец, с дальнейшей корректировкой проекта организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка (корректировка) проекта организации дорожного движения на территории Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении" (всего), в том числе: | 70909543,83 | 21403630,73 | 23529562,29 | 25976350,81 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 29763510,57 | 9727630,73 | 10017939,92 | 10017939,92 |
| местный бюджет | 41146033,26 | 11676000,0 | 13511622,37 | 15958410,89 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |