Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

| ПАСПОРТ муниципальной программы "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения" 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Юрьевецкого муниципального района |
| Период (этапы) реализации | 2017-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда Юрьевецкого городского поселения, устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений многоквартирных домов |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Об руб.щий объем бюджетных ассигнований — 7450000,0 руб., в т.ч.: 2025 — 2400000,0 руб. 2026 — 2500000,0 руб. 2027 — 2550000,0 руб. |

| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрьевецкого городского поселения, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Перечисление взносов Региональному оператору на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда,% | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Возмещение затрат нанимателям за проведенный ремонт жилых помещений. | 20 | 20 | 20 | 20 |  |

| 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями <*> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. | Ведомственный проект "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений" |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение ведомственного проекта: Администрация Юрьевецкого муниципального района |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2027 годы |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилого фонда Юрьевецкого городского поселения в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области | - продление сроков эксплуатации зданий жилых домов; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания |  | Перечисление взносов Региональному оператору на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |
| 1.2. | Выполнение капитального ремонта муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения | - улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в них; - продление сроков эксплуатации зданий жилых домов; - сокращение затрат на последующее содержание, эксплуатацию и текущий ремонт отремонтированных муниципальных помещений многоквартирных домов. |  | Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрьевецкого городского поселения, ед. |  |  |
| 1.3. | Субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и восстановлению муниципального имущества, в части муниципальных жилых помещений г.Юрьевец | - улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в них; |  | Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда Юрьевецкого городского поселения, ед. |  |  |
| 2. | Ведомственный проект "Возмещение затрат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения" |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение ведомственного проекта: Администрация Юрьевецкого муниципального района |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2025-2027 годы |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление выплат нанимателям за проведенный капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения | - улучшение эксплуатационных показателей муниципальных помещений многоквартирных домов жилищного фонда; - обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в них; - продление сроков эксплуатации зданий жилых домов; - сокращение сроков проведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений, предоставленных нанимателям. |  | Возмещение затрат нанимателям за проведенный ремонт жилых помещений. |  |  |

<*> - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений Юрьевецкого городского поселения" (всего), в том числе: | 7450000,0 | 2400000,0 | 2500000,0 | 2550000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7450000,0 | 2400000,0 | 2500000,0 | 2550000,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |