Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

| ПАСПОРТ муниципальной программы "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении" 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства и развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района; МКУ ЕДДС» |
| Период (этапы) реализации | 2017-2026 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования в границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области. 2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений. 3. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Юрьевецкого городского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области. 4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем бюджетных ассигнований — 65881456,02 руб., в т.ч.: 2024 — 21466177,91 руб. 2025 — 21677210,21 руб. 2026 — 22736067,90 руб. |

| 2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя реализации, единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации) |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Обща протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Юрьевецкого городского поселения , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |  |
| Ремонта асфальтобетонного покрытия придомовых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Установка дорожных знаков | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| Установка автобусных павильонов | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

| 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями <*> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в Юрьевецком городском поселении" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение ведомственного проекта: Управление архитектуры, строительства и развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района; МКУ ЕДДС» |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов |  |  | Обща протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Юрьевецкого городского поселения , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; Ремонт автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |
| 1.2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выполнение мероприятий по содержанию (ремонту) автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда администрации Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования за счет средств Дорожного фонда Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект "Обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение ведомственного проекта: Управление архитектуры, строительства и развития инфраструктуры администрации Юрьевецкого муниципального района; МКУ ЕДДС» |  | Срок реализации (год начала - год окончания) 2024-2026 годы |  |  |  |  |
| 2.1. | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по приобретению и установке дорожных знаков на дорожной сети г.Юрьевец | Повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах Юрьевецкого городского поселения |  | Ремонта асфальтобетонного покрытия придомовых территорий; Установка дорожных знаков; Нанесение горизонтальной дорожной разметки; Установка автобусных павильонов. |  |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету Юрьевецкого муниципального района на выполнение мероприятий по нанесению горизонтальной дорожной разметки на дорожной сети г.Юрьевец |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Устройство объектов дорожного сервиса |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Определение максимально допустимой нагрузки на автомобильные дороги местного значения г.Юрьевец, с дальнейшей корректировкой проекта организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка (корректировка) проекта организации дорожного движения на территории Юрьевецкого городского поселения |  |  |  |  |  |  |

<*> - указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования обеспечение безопасности дорожного движения в Юрьевецком городском поселении" (всего), в том числе: | 65881456,02 | 21468177,91 | 21677210,21 | 22736067,90 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 29618678,51 | 9727630,73 | 9727630,73 | 10163417,05 |
| местный бюджет | 36262777,51 | 11740547,18 | 11949579,48 | 12572650,85 |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |